PRD 캠페인 성과 관리 대시보드 Campaign Performance Management Dashboard Desker Brand Marketing · v1.0 · 2026.04

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v1.0 (초안) |
| 작성 목적 | Antigravity AI 빌더를 활용한 대시보드 개발 스펙 정의 |
| 주요 독자 | 개발 AI(Antigravity) / 내부 마케팅팀 / 리뷰어 |
| 개발 범위 | Next.js 풀스택 + Convex 백엔드 (실시간 DB) |
| 목표 완성 | MVP 4주 이내 (기능 우선순위 P0 기준) |

| 01 | 프로젝트 배경 및 목표 Background & Goals |
| --- | --- |

1.1  왜 만드는가

현재 마케팅팀은 캠페인 성과 데이터가 GA4, 유튜브 스튜디오, 광고 플랫폼, 엑셀에 분산되어 있어 리더 보고 시 매번 수동으로 취합 → 시간 낭비 + 맥락 손실 발생. 또한 타팀/리더에게 캠페인 현황을 공유할 때 일관된 포맷이 없어 커뮤니케이션 비효율 존재.

1.2  무엇을 만드는가

- 멀티 캠페인을 하나의 플랫폼에서 운영·모니터링하는 관리자 대시보드

- 타팀·리더가 공유 링크로 접근하는 읽기 전용 뷰어 페이지

- 캠페인별 성과 데이터를 구조화하여 관리하는 Convex 백엔드

1.3  성공 기준

| 지표 | 목표치 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 입력 → 공유까지 | 5분 이내 | 내부 사용자 테스트 |
| 리더 공유 링크 접속 성공률 | 100% | 에러 로그 모니터링 |
| 타팀 열람 시 추가 설명 요청률 | 50% 감소 | 슬랙 DM 건수 비교 |
| 캠페인 추가 소요 시간 | 10분 이내 (관리자) | 작업 시간 측정 |

| 02 | 사용자 유형 및 권한 설계 User Roles & Access Control |
| --- | --- |

| 역할 | 접근 방식 | 가능한 액션 | 제한 |
| --- | --- | --- | --- |
| Admin (마케팅 담당자) | 이메일 로그인 (Supabase Auth) | 캠페인 생성/수정/삭제 데이터 입력 공유 링크 발급 인사이트 메모 작성 | 없음 |
| Viewer (타팀·리더) | 공유 링크 + 비밀번호 (토큰 기반) | 캠페인 성과 조회 차트 필터 조작 주차별 인사이트 열람 | 데이터 수정 불가 링크 재발급 불가 |

💡 Antigravity 구현 노트: Convex Auth로 Admin 로그인 처리. Viewer는 /share/:token 라우트 + 비밀번호 게이트로 분리. Convex mutation은 Admin 권한 체크 후 실행. Viewer는 query only (read-only actions).

| 03 | 정보 구조 (IA) Information Architecture |
| --- | --- |

3.1  라우트 구조

/ → 캠페인 목록 홈 (Admin: 전체 목록 / Viewer: 리다이렉트) /campaigns/new → 캠페인 생성 (Admin only) /campaigns/:id → 캠페인 상세 — 타임라인 탭 (기본) /campaigns/:id/awareness → 인지 상세 (유튜브 반응 + 디지털 광고) /campaigns/:id/conversion → 전환 상세 (GA4 트래픽 + 랜딩 분석) /campaigns/:id/sales → 매출 상세 (제품별 수주액 추이) /campaigns/:id/yoy → 전년 비교 /campaigns/:id/insights → 주간 캠페인 인사이트 (주차별 스냅샷) /share/:token → 뷰어 전용 공유 페이지 (비밀번호 인증)

3.2  캠페인 목록 홈 — 핵심 UI 스펙

- 진행 중 캠페인 카드 (D+N 배지, 브랜드 컬러, 핵심 KPI 3종 표시)

- 종료 캠페인 아카이브 (접기/펼치기)

- 캠페인 생성 CTA 버튼 (Admin만 노출)

- 캠페인 카드 클릭 → 해당 캠페인 타임라인 탭으로 이동

| 04 | 기능 명세 (Feature Spec) P0 = MVP 필수 ¦ P1 = 2차 ¦ P2 = 3차 |
| --- | --- |

4.1  타임라인 탭

| 기능명 | 우선순위 | 요구사항 설명 | 완료 기준 (Acceptance Criteria) |
| --- | --- | --- | --- |
| 마일스톤 카드 | P0 | 주요 날짜별 이벤트 카드 표시 (티저 공개 / 광고 시작 / TVC / 팝업 오픈) Admin이 날짜+제목 직접 입력 | 최대 6개 카드 가로 스크롤 완료된 마일스톤 시각적 구분 (체크 아이콘) 모바일 반응형 스택 레이아웃 |
| Gantt 타임라인 | P0 | 활동별 기간 바 차트 (디지털 광고/OOH/브랜드콘텐츠/TVC/PPL 등) Today 라인 실시간 표시 | 날짜 범위 자동 계산 (캠페인 시작~종료) Today 라인 빨간 점선 각 바 색상 커스텀 가능 |
| D+N 카운터 | P0 | 캠페인 시작일 기준 경과일 자동 계산 남은 일수도 병기 | 우상단 고정 배지 종료 후 "캠페인 종료" 상태로 자동 전환 |

4.2  인지 상세 탭

| 기능명 | 우선순위 | 요구사항 설명 | 완료 기준 (Acceptance Criteria) |
| --- | --- | --- | --- |
| 인사이트 메모 카드 | P0 | Admin이 텍스트로 직접 입력하는 주요 인사이트 (예: "유튜브 200만뷰 돌파", "댓글 반응 긍정적") 최대 5건 bullet 형태 | 인라인 편집 UX (클릭 → 수정) 뷰어에게도 노출 (읽기 전용) 타임스탬프 표시 |
| Digital KPI 카드 | P0 | 총 집행비 / 노출수 / 조회수 / 클릭수 / CPV 등 목표 대비 달성률 프로그레스 바 매체별 탭 전환 (전체/유튜브/메타/네이버) | 숫자 단위 자동 포맷 (만/억) 달성률 색상 코딩 (녹색/노랑/빨강) 데이터 미입력 시 -- 표시 |
| 유튜브 영상 테이블 | P0 | 영상별 조회수/좋아요/댓글/좋아요율 표 썸네일 이미지 + 제목 + 업로드일 클릭 시 유튜브 링크 이동 | 조회수 기준 정렬 (기본) 좋아요율 10% 이상 하이라이트 합계 행 고정 |
| 에피소드별 반응 포인트 | P1 | 영상별 댓글 반응 키워드 태그 인기 댓글 TOP 15 테이블 긍정 시그널 체크리스트 | FULL/EP별 색상 배지 구분 댓글 좋아요수 정렬 부정 댓글 0건 시 녹색 표시 |
| 바이럴 URL 트래커 | P1 | 인스타그램/틱톡 등 외부 콘텐츠 URL 입력 URL별 조회수/좋아요/공유 수동 입력 플랫폼 아이콘 자동 표시 | URL 유효성 검사 플랫폼 자동 감지 (도메인 파싱) 합계 집계 |

4.3  전환 상세 탭

| 기능명 | 우선순위 | 요구사항 설명 | 완료 기준 (Acceptance Criteria) |
| --- | --- | --- | --- |
| 공식몰 트래픽 추이 | P0 | 주차별 세션수/사용자수 꺾은선 그래프 전주 대비 WoW 변화율 평균 참여 시간 | 주차 탭 전환 (W1~W10) 데이터 포인트 hover tooltip WoW 색상 코딩 |
| 랜딩페이지 유입 분석 | P0 | 유입 소스별 세션 (유튜브/네이버/인스타) 이탈률 표시 일별 광고비 vs 유입수 이중 축 차트 | 소스별 색상 고정 (유튜브=빨강 등) 광고비 없는 날 0으로 처리 날짜 범위 필터 |

4.4  매출 상세 탭

| 기능명 | 우선순위 | 요구사항 설명 | 완료 기준 (Acceptance Criteria) |
| --- | --- | --- | --- |
| 제품별 수주액 추이 | P0 | 제품별 주간 수주액 바 차트 (전년/올해 병렬) 전년 동기 대비 % 표시 캠페인 시작 기준 W10~W14 등 | 제품 3종 이상 동시 표시 전년 비교 투명도 차이 수주액 단위: M(백만원) |
| 프로모션 효과 카드 | P1 | 캠페인 시작 전후 수주액 변화율 하이라이트 "프로모션 효과" 배지 표시 | +200% 형태로 표기 비교 기준일 명시 |

4.5  전년 비교 탭

| 기능명 | 우선순위 | 요구사항 설명 | 완료 기준 (Acceptance Criteria) |
| --- | --- | --- | --- |
| D1~D14 성과 비교 | P1 | 동기간 기준 전년 캠페인과 KPI 비교표 광고비 / 공식몰 유입 / 광고 효율(CPC) / 검색량 캠페인 전략 배경 텍스트 카드 | 전년/올해 2열 비교 레이아웃 개선율 색상 코딩 Admin이 텍스트 직접 입력 |

4.6  주간 인사이트 탭

| 기능명 | 우선순위 | 요구사항 설명 | 완료 기준 (Acceptance Criteria) |
| --- | --- | --- | --- |
| 주차별 스냅샷 | P1 | 주차 탭 선택 → 해당 주 핵심 지표 요약 카드 헤드라인 문구 (예: "유튜브 200만뷰 돌파") Admin이 주차별로 작성·저장 | 1주차~10주차 탭 네비게이션 다크 히어로 배너 + 숫자 카드 레이아웃 뷰어에게도 열람 가능 |
| GA4 주간 성과 테이블 | P1 | 세션/사용자/참여시간 W-1 vs W 비교표 변화 bullet 요약 (Admin 입력) | 테이블 + bullet 혼합 레이아웃 변화 수치 색상 코딩 |

4.7  공유 뷰어 페이지 (/share/:token)

| 기능명 | 우선순위 | 요구사항 설명 | 완료 기준 (Acceptance Criteria) |
| --- | --- | --- | --- |
| 비밀번호 인증 게이트 | P0 | 공유 링크 접속 시 비밀번호 입력 화면 선출력 Admin이 설정한 비밀번호와 대조 | 비밀번호 틀리면 에러 메시지 세션 유지 (브라우저 닫아도 24시간 유지) 만료 링크 접속 시 안내 화면 |
| 읽기 전용 대시보드 | P0 | Admin 페이지와 동일 데이터 조회 수정 버튼/입력 폼 완전 숨김 공유자 브랜드 네임 표시 | 수정 가능한 엘리먼트 전부 disabled 또는 hidden 캠페인명 + "공유 대시보드" 헤더 표시 |
| 공유 링크 발급 UI | P0 | Admin 페이지 내 "공유 링크 생성" 버튼 비밀번호 설정 + 만료일 선택 링크 복사 버튼 | 생성 즉시 클립보드 복사 만료일 지난 링크 자동 비활성화 링크 재생성 가능 |

| 05 | 데이터 모델 (Convex Schema) Database & Data Model |
| --- | --- |

5.1  Convex 테이블 정의 (convex/schema.ts)

campaigns — name, slug, brandColor, startDate, endDate, status, createdBy milestones — campaignId, title, date, color, isCompleted timelineActivities — campaignId, label, startDate, endDate, color digitalKpis — campaignId, medium, spend, impressions, views, clicks, cpv, ctr, vtr, week, recordedAt youtubeVideos — campaignId, youtubeId, title, thumbnailUrl, views, likes, comments, likeRate, uploadDate viralUrls — campaignId, url, platform, views, likes, shares, label trafficWeekly — campaignId, weekLabel, weekStart, sessions, users, avgEngagementSec landingDaily — campaignId, date, spend, youtubeSessions, naverSessions, instagramSessions, totalSessions salesWeekly — campaignId, productName, weekLabel, revenue2025, revenue2026 weeklyInsights — campaignId, weekNum, headline, bodyBullets (array), metrics (object) yoyComparisons — campaignId, metricName, valPrev, valCurr, note shareLinks — campaignId, token, passwordHash, expiresAt, createdBy insightMemos — campaignId, body, createdAt, createdBy

5.2  Convex 주요 함수 구조

convex/ ├── schema.ts # 전체 테이블 스키마 정의 ├── campaigns.ts # query: list, getById / mutation: create, update, remove ├── kpis.ts # query: getByWeek / mutation: upsert ├── youtube.ts # query: getVideos / mutation: upsertVideo ├── traffic.ts # query: getWeekly, getDaily / mutation: upsert ├── sales.ts # query: getWeekly / mutation: upsert ├── insights.ts # query: getByWeek / mutation: save └── shareLinks.ts # query: validateToken / mutation: create, revoke

5.3  데이터 입력 방식 (MVP 기준)

- Phase 1: Admin UI에서 직접 수동 입력 (Convex mutation 호출)

- Phase 2: Google Sheets → Convex 동기화 (HTTP Action + Sheets API Webhook)

- Phase 3: GA4 API 직접 연결 (Convex Scheduled Action)

💡 Convex 장점: 실시간 useQuery 훅으로 데이터 변경 시 뷰어 페이지 자동 반영 (polling 불필요). Admin이 KPI를 저장하면 공유 링크를 열고 있는 뷰어 화면에 즉시 업데이트됨.

| 06 | 기술 스택 Tech Stack |
| --- | --- |

| 레이어 | 기술 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프레임워크 | Next.js 15 (App Router) | SSR/SSG + API Routes 내장 / Vercel 최적화 |
| 스타일링 | Tailwind CSS 4.0 | 유틸리티 우선 / 디자인 일관성 |
| UI 컴포넌트 | shadcn/ui (Radix UI) | 접근성 + Glassmorphism 커스터마이징 용이 |
| 차트 | Recharts (D3 기반) | React 친화적 / 반응형 지원 / Next.js 호환 |
| 애니메이션 | Framer Motion | 탭 전환 / 카드 페이드인 / 인터랙션 전반 |
| 아이콘 | Lucide React | shadcn 기본 세트 / 모노크롬 최적 |
| 백엔드/DB | Convex | 실시간 동기화 / TypeScript 스키마 / 서버리스 |
| 인증 | Convex Auth | Admin 이메일 로그인 / JWT 기반 |
| 배포 | Vercel | Next.js 공식 호스팅 / 무중단 배포 |

| 07 | UI/UX 디자인 원칙 Design Principles |
| --- | --- |

7.1  디자인 컨셉: Glassmorphism + Monochrome

■ Glassmorphism: 반투명 유리 질감 카드 + 블러 배경 레이어로 깊이감 표현. 배경은 어두운 그라디언트 (흑/다크그레이 계열), 카드는 white/8~12% 투명도 + backdrop-blur-md. 카드 테두리: white/15~20% 얇은 1px 라인으로 유리 엣지 표현. ■ Monochrome: 컬러를 배제하고 흰색·회색·검정 명도 차이만으로 위계 구성. 강조 포인트는 white (100%) — 서브는 white/60% — 보조 텍스트는 white/40%. 차트도 단일 컬러(흰색 + 투명도 변주)로 통일. 상태값(증가/감소)만 예외적으로 색상 허용. ■ 레퍼런스 무드: Apple Vision Pro UI / Linear.app 대시보드 / Vercel Analytics

7.2  핵심 CSS 토큰 (Tailwind 기반)

| 토큰 | 값 | 적용 대상 |
| --- | --- | --- |
| 배경 (Base) | bg-[#080808] ~ bg-[#111111] | 전체 페이지 배경 (다크 그라디언트) |
| 카드 배경 | bg-white/8 backdrop-blur-md | KPI 카드, 사이드바 메뉴 아이템 |
| 카드 테두리 | border border-white/15 | 모든 glass 카드 공통 |
| 텍스트 Primary | text-white | 헤더, 핵심 수치 |
| 텍스트 Secondary | text-white/60 | 레이블, 서브타이틀 |
| 텍스트 Tertiary | text-white/40 | 보조 설명, 단위 |
| 강조 (증가) | text-white / bg-white/10 | 전년 대비 상승 수치 |
| 강조 (감소) | text-white/40 line-through | 하락 수치 (컬러 최소화) |
| 구분선 | border-white/10 | 테이블 행 구분, 섹션 디바이더 |
| 호버 효과 | hover:bg-white/12 transition | 카드, 메뉴 아이템 호버 |

7.3  Framer Motion 인터랙션 가이드

- 페이지 진입: opacity 0→1, y 16→0, duration 0.4s, ease "easeOut"

- 탭 전환: AnimatePresence + layoutId 공유로 언더라인 슬라이드

- KPI 카드: staggerChildren 0.08s 간격 순차 fade-in

- 차트 진입: Recharts onAnimationEnd 후 Framer overlay fade-out

- 모달/공유 게이트: scale 0.96→1 + opacity 0→1, backdrop blur-in

7.4  타이포그래피

- 기본체: Geist Sans (Next.js 15 기본 내장) — 모노크롬 무드에 최적

- 숫자 데이터: Geist Mono — 정렬 일관성 + 대시보드 테크 감성

- 한글 보조: Noto Sans KR — 영문/한글 혼용 최적화

| 08 | Antigravity 빌드 가이드 Build Prompt & File Structure |
| --- | --- |

8.1  추천 빌드 순서 (프롬프트 작성 순서)

| 순서 | 프롬프트 범위 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | Next.js 15 프로젝트 초기 세팅 (shadcn/ui + Framer Motion + Lucide + Geist 폰트) | package.json, tailwind.config.ts, globals.css |
| Step 2 | Convex 스키마 + 기본 CRUD 함수 (campaigns, shareLinks) | convex/schema.ts, convex/campaigns.ts |
| Step 3 | Glassmorphism 디자인 시스템 (GlassCard, GlassButton, 공통 레이아웃) | components/glass-card.tsx, app/layout.tsx |
| Step 4 | 사이드바 + 캠페인 목록 홈 | components/sidebar.tsx, app/page.tsx |
| Step 5 | 타임라인 탭 (Gantt + Milestone) | app/campaigns/[id]/timeline/page.tsx |
| Step 6 | 인지 상세 탭 + Convex 데이터 연결 | app/campaigns/[id]/awareness/page.tsx |
| Step 7 | 전환 상세 탭 | app/campaigns/[id]/conversion/page.tsx |
| Step 8 | 매출 상세 + 전년 비교 탭 | app/campaigns/[id]/sales/page.tsx |
| Step 9 | 주간 인사이트 탭 | app/campaigns/[id]/insights/page.tsx |
| Step 10 | 공유 링크 발급 + 뷰어 게이트 + 공유 대시보드 | app/share/[token]/page.tsx |

8.2  권장 파일 구조 (Next.js App Router)

app/ ├── layout.tsx # 루트 레이아웃 (Geist 폰트, Convex Provider) ├── page.tsx # 캠페인 목록 홈 ├── campaigns/ │ ├── new/page.tsx # 캠페인 생성 (Admin only) │ └── [id]/ │ ├── layout.tsx # 탭 네비게이션 레이아웃 │ ├── timeline/page.tsx │ ├── awareness/page.tsx │ ├── conversion/page.tsx │ ├── sales/page.tsx │ ├── yoy/page.tsx │ └── insights/page.tsx └── share/[token]/page.tsx # 뷰어 공유 페이지 components/ ├── ui/ # shadcn 기본 컴포넌트 ├── glass-card.tsx # Glassmorphism 카드 공통 ├── glass-button.tsx ├── kpi-card.tsx ├── gantt-bar.tsx ├── insight-memo.tsx ├── share-link-modal.tsx └── weekly-tab.tsx convex/ ├── schema.ts ├── campaigns.ts ├── kpis.ts / youtube.ts / traffic.ts ├── sales.ts / insights.ts └── shareLinks.ts lib/ └── formatters.ts # 숫자/날짜 포맷 유틸 (만/억 단위)

8.3  Glassmorphism 구현 핵심 스니펫 (Antigravity 참고용)

// glass-card.tsx 기본 className "bg-white/8 backdrop-blur-md border border-white/15 rounded-2xl shadow-[0_8px_32px_rgba(0,0,0,0.4)]" // globals.css — 배경 그라디언트 body { background: linear-gradient(135deg, #080808 0%, #111111 50%, #0a0a0a 100%); } // Framer Motion — 카드 stagger 진입 initial={{ opacity: 0, y: 16 }} animate={{ opacity: 1, y: 0 }} transition={{ duration: 0.4, ease: "easeOut", delay: index * 0.08 }} // 탭 전환 — AnimatePresence + layoutId <motion.div layoutId="tab-underline" className="h-0.5 bg-white" />

| 09 | 개발 로드맵 Development Roadmap |
| --- | --- |

| Phase | 기간 | 주요 기능 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 MVP | 4주 | P0 전체 (타임라인/KPI/유튜브/트래픽/공유링크) | 수동 데이터 입력 |
| Phase 2 자동화 | +3주 | Google Sheets 연동 주간 인사이트 탭 (P1) | n8n 또는 Sheets API |
| Phase 3 고도화 | +4주 | GA4 API 직접 연결 전년 비교 / 바이럴 트래커 (P1) | Convex Scheduled Action |
| Phase 4 AI | +3주 | AI 주간 인사이트 자동 생성 PDF 내보내기 (P2) | Claude API 연동 |

| 10 | 미결 사항 및 결정 필요 항목 Open Questions |
| --- | --- |

| # | 항목 | 옵션 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 뷰어 인증 방식 | 비밀번호 vs 이메일 초대 | 마케팅팀 | 1주 내 |
| 2 | 공유 링크 만료 기본값 | 30일 / 60일 / 무기한 | 마케팅팀 | 1주 내 |
| 3 | 모바일 지원 범위 | 반응형 완전 지원 vs 데스크탑 우선 | 개발 | 착수 전 |
| 4 | 다국어 지원 | KR 전용 vs EN 병기 | 마케팅팀 | 미정 |
| 5 | Convex 플랜 | Free vs Pro ($25/mo) — 실시간 동기화 필요량 기준 | 담당자 | 착수 전 |

※ 본 문서는 Antigravity AI 빌더에 입력하기 위한 개발 스펙 기준 문서입니다. 기능 우선순위 및 일정은 내부 리뷰 후 확정됩니다.